# Estudio de requerimientos: micrositio de agendas y disponibilidad

Oct 8, 2026 · @Hector

El micrositio de agendas es el CRM de citas de Exducere Online para unas 7 personas con cuentas de Google Workspace: los clientes agendan en portales de reserva propios, en español, inglés o portugués; el sistema asigna cada cita al equipo del proyecto en Google Calendar con Meet y, en una segunda etapa, da seguimiento a las que se convierten en lead.

Este es el único documento del estudio: reúne el replanteo hacia portales propios, lo aprendido de Prelude y Calendly, el producto y sus etapas, las reglas de funcionamiento, las interfaces y la parte técnica. Las 25 pantallas de demostración están en el lienzo de diseño.

| Parte | Qué responde | Secciones |
| --- | --- | --- |
| 1. Producto | Qué es y hasta dónde llega | Resumen de la ronda Replanteo y competencia Dos etapas · Alcance por versión · Roles Permisos por rol · Módulos y funcionalidades |
| 2. Funcionamiento | Cómo se asigna, se atiende y se cierra una reunión | Asignación automática · Flujo · Turnos · Cierre · Resumen desde Meet |
| 3. Interfaces | Qué ve y qué hace cada persona | Experiencia de usuario · Pantallas base · Calendario y tableros · Búsqueda · Pantallas que faltaban · Front público de reserva · Notificaciones y alertas · App y teléfono · Demos |
| 4. Técnica | Cómo se construye | Acceso a calendarios · Componentes · Lo que Google condiciona · Sincronización · Arquitectura · Modelo de datos · API interna · Tecnología · Sin complicar al programador · Correo e IA · Riesgos |
| 5. Pendientes | Qué falta decidir | Preguntas y definiciones · Fuentes |

## Resumen de la ronda del 8 de octubre

El portal del cliente se rehizo sin calendario y pensado para personas mayores, y este estudio se actualizó con el replanteo, Prelude y Calendly. Las pantallas nuevas no se revisaron en un navegador: solo se comprobó que su lógica corre en los tres idiomas.

### Qué cambió en las interfaces

El lienzo tiene ahora 25 pantallas.

- Portal del cliente, paso a paso: cuatro pasos, una pregunta por pantalla (día, hora, datos y confirmación). Las horas salen como botones grandes («2:20 de la tarde»).

- Para personas mayores: letra de 19 px o más, botón «Letra más grande», trato de «usted», teléfono de atención siempre visible y opción de pedir que le llamen.

- Tres idiomas: español, inglés y portugués en todas las pantallas del cliente: página, teléfono, ventana dentro de otro sitio y lista de temas.

- Enlace único del cliente («Mis citas»): ve su cita, entra a la videollamada, la cambia o cancela, pide otra sin volver a escribir sus datos y ve «Llevamos 2 sesiones con usted».

- Clientes (nueva, interna): ficha con continuidad de sesiones, ausencias, nota privada, lo que dio el cliente y lo que captó el sistema (IP, ciudad aproximada, zona horaria, idioma y dispositivo).

- Fechas próximas y calendario juntos: las tres fechas más próximas van arriba como tarjetas y el calendario del mes queda siempre visible debajo; cada fecha lleva su icono de hoja de calendario.

- Productos y subproductos: el portal lista Qwana, MoAI y Moodle; Moodle se abre en plataforma web y aplicación móvil, y los otros dos se agendan directo.

- Solo contacto: el portal se presenta como «Contáctenos», sin opciones de soporte ni de proforma por ahora.

Supuesto: «el calendario está feo» se entendió como el del portal del cliente. Si también se refería al calendario interno «Mi agenda», ese queda por rediseñar.

### Qué replicamos de Prelude

La tabla completa, con catorce lecciones y dónde se aplica cada una, está más abajo. Las principales:

- Configurar y olvidar: los turnos se declaran una vez y el portal trabaja solo.

- El enlace es el producto: cada tema tiene dirección propia, botón de copiar, QR y «Regenerar enlace».

- Tarjetas que avisan por color cuando quedan pocos horarios o ninguno.

- Control de la agenda: márgenes entre citas, límite diario y ventana de reserva.

- No construir otro calendario: pedir a Google solo libre y ocupado.

- El cliente elige primero: si él mueve la cita a un horario libre se confirma sola; si la mueve el equipo, él vuelve a elegir.

- Reparto en equipo y reportes para líderes.

Lo que no copiamos: la cuadrícula de mes como primera pantalla del cliente y la API para terceros.

### Qué reforzamos con Calendly

- Marcar «no asistió» en el cierre.

- Recordatorios un día y una hora antes, en el idioma del cliente.

- Ficha de cliente que se crea sola al agendar.

- Copiar el horario de un día a otros.

- Enlaces de un solo uso, en la versión 2.

### Límites de la revisión

- Videos de Prelude: se leyó el texto completo y las capturas, pero los seis videos no se pudieron reproducir.

- Calendly: el enlace compartido exige iniciar sesión; se usaron siete capturas y su ayuda pública.

- Datos captados: guardar IP y ubicación sin mostrarlo en pantalla exige declararlo en el aviso de privacidad. Queda por validar con asesoría legal.

Las dos preguntas que más frenan: el teléfono de atención que se mostrará en los portales y quién revisa las traducciones al inglés y al portugués.

## Replanteo: la agenda nace en nuestros portales

Desde el 8 de octubre de 2026 las citas ya no llegan de otros sistemas: nacen en portales de reserva propios, uno por producto o cliente, y el backend deja de ofrecer API o webhook a terceros.

| Aspecto | Antes | Ahora |
| --- | --- | --- |
| Entrada de citas | Otros sistemas enviaban la solicitud por API y webhook | El cliente agenda en un portal nuestro; el equipo también puede agendar por él desde el micrositio |
| Quién elige la hora | El micrositio asignaba el espacio | El cliente elige entre los horarios libres que cumplen las reglas; si ninguno le sirve, pide que le llamen y pasa a la cola |
| API | Contrato público para sistemas de origen y consumidores | Solo interna: la usan el micrositio y los portales |
| Identidad visual | Estilo provisional | Micrositio interno con logo y colores de Exducere Online; cada portal con su propio logo y colores |
| Cliente | Solicitante externo sin ficha | Ficha de cliente con código, enlace personal e historial de sesiones |
| Idioma | Solo español | Portal del cliente en español, inglés y portugués; micrositio interno en español |
| Cliente objetivo | Sin definir | Personas mayores: portal paso a paso, con el calendario solo como alternativa |

El motor no cambia: turnos declarados, antelación de 24 horas, asignación al equipo del proyecto, Calendar con Meet, cola y cierre siguen igual. Las secciones que hablaban de sistemas de origen se ajustaron a este cambio.

### Productos y subproductos

El portal se organiza por producto, y un producto puede dividirse en subproductos. Lo que este estudio llamaba «tema» es desde ahora un producto o un subproducto.

| Producto | Subproductos | Dirección | Qué ve el cliente |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwana | Ninguno por ahora | dominio/qwana | Entra directo a elegir la fecha |
| MoAI (Moodle con IA) | Ninguno por ahora | dominio/moai | Entra directo a elegir la fecha |
| Moodle | Plataforma web y aplicación móvil | dominio/moodle/web y dominio/moodle/movil | Primero elige la parte de Moodle y después la fecha |

Reglas:

- Dos niveles como máximo: producto y subproducto; no hay un tercer nivel.

- Subproducto opcional: un producto sin subproductos se agenda directo. Cuando se le añade el primero, su dirección pasa a mostrar la elección.

- Herencia: el subproducto toma del producto el equipo, la duración, la antelación, los márgenes, la ventana de reserva y los idiomas, y puede cambiar cualquiera.

- Asignación: la regla apunta a un producto entero o a un subproducto; si el subproducto no tiene regla propia, usa la del producto.

- Direcciones estables: dominio/producto sigue funcionando aunque después tenga subproductos, así los enlaces y los QR ya compartidos no se rompen.

- Horarios a la vista: en la lista, cada producto y cada subproducto muestra cuántos horarios libres tiene esa semana.

- Continuidad y reportes: cada cita guarda producto y subproducto, así la ficha del cliente y los reportes agrupan por cualquiera de los dos.

Para el programador es una sola tabla, Producto, con un campo padre opcional: un subproducto es un Producto que tiene padre, y un producto con padre no puede ser padre de otro.

Motivo de la cita: por ahora es solo contacto. El portal se presenta como «Contáctenos»: el cliente elige el producto y agenda, sin opciones de soporte ni de proforma, y puede dejar un mensaje opcional. El cierre interno conserva sus preguntas (proforma, soporte y lead), porque las responde el equipo después de la reunión.

Por confirmar: si Qwana, MoAI y Moodle viven en un mismo portal de Exducere Online o cada uno tendrá su dominio.

### Cliente objetivo: personas mayores

El portal se diseña para personas mayores y poco técnicas, así que hace una sola pregunta por pantalla, con letra grande y botones amplios.

| Paso | Qué ve el cliente | Decisión de diseño |
| --- | --- | --- |
| 1. Día | Tres fechas próximas como tarjetas grandes y, debajo, el calendario del mes con los días libres resaltados | Lo más probable arriba, en un toque; el calendario siempre a la vista para quien busca otra fecha |
| 2. Hora | Botones grandes separados en mañana y tarde («2:20 de la tarde») | Hora de 12 horas escrita con palabras; un toque avanza |
| 3. Datos | Nombre y apellido, correo y teléfono o WhatsApp | Tres campos como máximo; el mensaje es opcional |
| 4. Confirmación | Día y hora en grande, botón «Entrar a la videollamada», enlace personal y código QR | Lo mismo llega por correo |

Reglas del portal:

- Tamaño: texto base de 19 px o más, botones de al menos 56 px de alto, contraste alto y un botón «Letra más grande» en la cabecera.

- Lenguaje: trato de «usted» y palabras comunes; «cita» y «videollamada», no «reunión» ni «Meet».

- Salida humana: bajo el calendario se puede dejar el teléfono para que el equipo llame, y el teléfono de atención está visible en todas las pantallas.

- Resumen a la vista: el recuadro «Su cita» se va llenando para que la persona vea lo que ya eligió.

- Mismo recorrido en todo lugar: página propia, teléfono o ventana dentro de otro sitio web.

- Calendario siempre a la vista: bajo las fechas próximas hay un calendario grande del mes, con los días libres resaltados y cuántos horarios tiene cada uno; los demás días se ven apagados y no se pueden tocar. Debajo sigue la opción de dejar el teléfono para que el equipo llame.

- Fechas siempre con icono: cada día se muestra con una hoja de calendario (mes arriba, número grande) junto a su nombre completo, en la lista, en el resumen, en la confirmación y en «Mis citas».

Decidido el 8 de octubre: la fecha se elige con una mezcla de las dos formas. Arriba van las tres fechas más próximas como tarjetas grandes y debajo queda siempre visible el calendario del mes. La variante de solo lista se retiró. Ni Prelude ni Calendly aportan datos para personas mayores, porque los dos usan solo calendario; por eso conviene probar el diseño con cinco clientes reales antes de construir.

Meta propuesta: que una persona mayor agende sin ayuda en menos de dos minutos. Por validar con cinco clientes reales antes de construir.

### Enlace personal y continuidad de sesiones

Al confirmar, el cliente recibe un enlace único que es su espacio personal: ahí ve su cita, entra a la videollamada y pide la siguiente sin volver a escribir sus datos.

| Qué hace con el enlace | Detalle |
| --- | --- |
| Ver la cita | Día, hora, tema, estado y código de la cita con su QR |
| Entrar a la videollamada | El enlace de Meet se crea al confirmar y aparece como botón; también llega en la invitación de Calendar |
| Cambiar o cancelar | Elige entre horarios libres; si coincide con la disponibilidad del equipo, queda confirmado al instante |
| Pedir otra cita | Mismo recorrido de día y hora, con los datos ya guardados |
| Ver su historial | «Llevamos 2 sesiones con usted» y la lista de citas anteriores |

Para el equipo, cada cita confirmada suma una sesión numerada a la ficha del cliente. La ficha muestra sesiones realizadas, próximas, reprogramadas y ausencias, con quién fue cada una y la nota del cierre; desde ahí se agenda el seguimiento. Esa continuidad alimenta la etapa 2: el lead ya llega con su historia.

Identificadores:

- Código de cliente (C-48213): identifica a la persona en todo el sistema.

- Código de cita (QW-7K2M-91): identifica una reunión; va en el correo, en el QR y en la búsqueda.

- Enlace personal: token de larga duración que se renueva con el uso; lo puede regenerar el equipo o el propio cliente si lo pierde.

- QR: lleva al enlace personal; sirve para pasar del computador al teléfono y para material impreso de un tema.

Un mismo correo llega siempre a la misma ficha: si alguien agenda de nuevo sin su enlace, el sistema reconoce el correo y suma la sesión al cliente existente. Los códigos del ejemplo son de muestra.

### Datos del cliente: lo que da y lo que captamos

El cliente escribe lo mínimo y el sistema completa el resto por su cuenta; lo captado es de uso interno y se declara en el aviso de privacidad.

| Dato | De dónde sale | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Nombre, correo, teléfono o WhatsApp, motivo | Lo escribe el cliente | Enviar la cita y contactarlo |
| Idioma elegido | Selector del portal | Atenderlo y escribirle en su idioma |
| Dirección IP | Conexión | Límites contra abuso y ciudad aproximada |
| Ciudad y país aproximados | Se derivan de la IP con una base de datos local | Saber de dónde llegan los clientes; no da una dirección exacta |
| Zona horaria | Navegador | Mostrar las horas en su zona |
| Idioma del navegador | Navegador | Proponer el idioma inicial |
| Dispositivo y navegador | Navegador | Dar soporte cuando algo falla |
| Portal, tema y página de llegada | Dirección visitada y sitio que lo envió | Medir qué portal y qué tema traen citas |
| Primera visita y cada uso del enlace | Servidor | Continuidad y seguridad del enlace |

En la ficha del cliente los dos grupos se ven separados: «Lo que nos dio el cliente» y «Lo que captó el sistema», este último marcado como solo de uso interno.

Límite legal: la IP y la ubicación que se deriva de ella suelen tratarse como datos personales bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador, y para clientes de Brasil aplica además la LGPD. Captarlos sin mostrarlos en pantalla exige que el aviso de privacidad del portal los mencione, con su finalidad y su plazo de conservación. Propuesta: guardar la IP completa 90 días y después solo ciudad y país. Por validar con asesoría legal.

### Tres idiomas en el lado del cliente

Todo lo que ve el cliente está en español, inglés y portugués; el micrositio interno queda en español.

- Qué se traduce: portal, correos de confirmación y recordatorio, invitación de Calendar, espacio personal y mensajes de error.

- Cómo se elige: el portal propone el idioma del navegador y el cliente lo cambia con tres botones visibles; la elección se guarda en su ficha.

- Contenido de cada tema: nombre y descripción se escriben en los tres idiomas al crear el tema; si falta uno, se muestra el español.

- Fechas y horas: nombre completo del día y hora de 12 horas en cada idioma, en la zona horaria del cliente.

- Para el equipo: la ficha y la alerta de reunión indican en qué idioma atender; la regla del tema puede preferir a quien hable ese idioma.

- En el desarrollo: Django ya incluye traducciones y formato de fechas por idioma; los textos de los temas van en campos por idioma.

Por definir: quién revisa las traducciones al inglés y al portugués, y quién del equipo atiende en esos idiomas.

### Marca y personalización por portal

El micrositio interno usa la identidad de Exducere Online; cada portal de cliente lleva su propia marca sin tocar código.

| Dónde | Qué se personaliza |
| --- | --- |
| Micrositio interno | Logo de Exducere Online, azul #005082 como color principal y verde #67BD01 como acento |
| Portal de cada producto o cliente | Logo, color principal, nombre, dominio (por ejemplo calendar.qwana.app), textos de bienvenida, teléfono de atención y temas activos |
| Tema | Nombre y descripción en tres idiomas, duración, equipo que atiende, ventana de reserva, márgenes entre citas y límite diario |
| Correos e invitaciones | Logo y color del portal desde el que se agendó |

Límite: el color principal de cada portal debe mantener contraste suficiente con texto blanco; el sistema lo comprueba al guardar. El nombre y el logo propios del producto están por definir.

### Prompt para el logo y la identidad gráfica

Este texto se pega en otra IA de diseño para pedir el logo y la identidad del producto; antes hay que cambiar lo que está entre corchetes.

Actúa como diseñador de marca senior. Necesito el logo y la identidad gráfica de un
producto digital nuevo, derivado de la marca Exducere Online.

EL PRODUCTO
- Nombre: [NOMBRE DEL PRODUCTO]. Si lo dejo vacío, proponme 5 nombres cortos (máximo
  3 sílabas, fáciles de pronunciar en español, inglés y portugués, sin significados
  negativos en ninguno de los tres) y diseña con el que recomiendes.
- Qué hace: es la plataforma de atención y citas de Exducere Online. El cliente entra
  a un portal, elige día y hora, y recibe su reunión por videollamada (Google Meet)
  con un enlace personal para volver a agendar. Por dentro, el equipo organiza turnos,
  reuniones, seguimiento y proformas.
- Para quién: los clientes son sobre todo personas mayores, poco técnicas. El equipo
  interno son unas 7 personas. Se usará en español, inglés y portugués.
- Qué debe transmitir: cercanía, confianza, puntualidad y sencillez. "Alguien te
  atiende a la hora acordada". Nada frío ni corporativo, nada infantil.

RELACIÓN CON LA MARCA MADRE
- Exducere Online usa azul #005082 (principal) y verde #67BD01 (acento), con
  tipografía sans redondeada.
- El producto debe verse como de la misma familia: parte de esos dos colores y
  propón como máximo un color de apoyo y una escala de grises.
- Debe poder convivir con la firma "de Exducere Online" debajo o al lado.

LO QUE NECESITO
1. Tres rutas de concepto distintas, cada una con su idea en una frase.
2. Para la ruta que recomiendes: símbolo + nombre, en versión horizontal y apilada;
   símbolo solo; versión a una tinta, en negativo y en blanco sobre el azul.
3. Ícono de aplicación cuadrado (se instalará en el teléfono): debe leerse a 48 px
   y funcionar recortado en círculo. Favicon de 32 px.
4. Paleta con códigos HEX y el uso de cada color (fondo, texto, botón, aviso, error),
   con contraste mínimo 4.5:1 para texto.
5. Tipografía: una familia gratuita de Google Fonts para títulos y otra (o la misma)
   para texto, muy legible en tamaños grandes, con soporte de tildes, ñ, ã, õ y ç.
6. Ejemplos aplicados: cabecera del portal de reserva, botón principal, correo de
   confirmación de cita, tarjeta con código QR de la reunión y pantalla de teléfono.
7. Reglas breves de uso: tamaño mínimo, área de respeto y lo que no se debe hacer.

CONDICIONES
- Formas simples y trazo grueso: debe entenderse de un vistazo por alguien con vista
  cansada. Sin degradados complejos, sin sombras, sin detalles finos.
- Evita los clichés: hoja de calendario con número, reloj con manecillas, globo de
  chat genérico y check dentro de un círculo. Busca una idea propia (por ejemplo,
  el encuentro entre dos personas, un turno reservado, una puerta abierta).
- El símbolo no debe depender del color para entenderse.
- No imites logos de Google, Calendly ni Amazon.
- Entrega en vector (SVG) y PNG con fondo transparente.

Antes de diseñar, hazme hasta 3 preguntas si te falta algo importante.

### Lo aprendido de Prelude y qué replicamos

Prelude es la herramienta interna de agenda de Amazon. Según el estudio de caso de su diseñador, entre abril de 2021 y febrero de 2024 la usaron más de 30 mil personas, generó más de 2 millones de reuniones y un ahorro estimado de 40 millones de dólares en horas de trabajo. De ahí salen catorce decisiones para nuestro producto.

| Lección de Prelude | Qué hacemos nosotros | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Nació para acabar con el «tenis de agenda»: coordinar una llamada por mensajes podía tomar hasta 5 horas | El cliente agenda solo; el equipo deja de coordinar por mensajes | Portal del cliente |
| «Configurar y olvidar»: la persona define sus preferencias una vez y casi no vuelve a la herramienta | Turnos por semana tipo y rangos largos; el portal trabaja solo | Mis turnos |
| El enlace es el producto: portátil y reutilizable en firmas, mensajes y redes | Cada tema tiene dirección propia, botón de copiar, QR y fragmento para incrustar | Portales de reserva |
| Tarjeta de enlace que se entiende de un vistazo: nombre, horarios disponibles, duración, copiar y ajustes | Tarjeta por tema con los horarios libres de la semana | Portales de reserva |
| El color de la tarjeta avisa: azul normal, amarillo con pocos horarios, rojo sin horarios | Mismo aviso por tema, en la administración y en la lista pública («Quedan 2 horarios») | Portales · Portal del cliente |
| QR del enlace y botón «Regenerar enlace» para frenar abusos | QR por tema y por cliente; regenerar invalida el enlace anterior | Portales · Clientes |
| Control de la agenda: márgenes entre reuniones, límite diario y semanal, ventana de reserva de dos semanas a un trimestre | Los mismos tres controles por tema | Portales de reserva |
| Disponibilidad por horario recurrente o por rango de fechas; descartaron marcar arrastrando por ser menos directo y peor para lectores de pantalla | Relleno rápido y rango de fechas como camino principal; arrastrar queda como atajo | Mis turnos |
| No construir otro calendario: pedir solo libre, ocupado y tentativo redujo llamadas a la API y falsas expectativas | Consulta libre/ocupado de Google; el calendario interno muestra bloques, no el detalle de eventos ajenos | Mi agenda · Vista de equipo |
| El invitado elige primero: si él mueve la reunión a un horario disponible se confirma sola; si la mueve el equipo, el invitado vuelve a elegir | Misma regla en «Cambiar el día o la hora» del espacio personal | Portal del cliente |
| Escuchar los cambios hechos fuera: si alguien borra o mueve el evento en su calendario, la herramienta se entera y actúa | Avisos de Google Calendar más reconciliación periódica | Sincronización |
| Enlaces en equipo: sincronizado (todos deben coincidir), compartido (uno agenda por otro) y en grupo con reparto por turnos | Estrategia de asignación por tema: todo el equipo, rotación o menor carga; el coordinador agenda por otros | Asignación automática |
| Reportes para la persona y para sus líderes: uso, reservas por zona horaria y aprovechamiento de la disponibilidad | Reportes de ocupación por persona, equipo y tema | Versión 2 |
| Página del invitado adaptable hasta el teléfono más pequeño; la del equipo, solo hasta tableta | Portal pensado primero para teléfono; el micrositio tiene sus pantallas móviles propias | Demos |

Prelude plantea como futuro dos ideas que aquí ya están en el alcance: agendar el seguimiento sin volver a llenar datos (nuestro enlace personal) y un resumen automático que sugiere la siguiente reunión (nuestro resumen desde las notas de Meet).

Alcance de la revisión: se leyó el texto completo del estudio de caso y las cinco capturas del flujo de reserva. Los seis videos de la página (ajustes, disponibilidad, arrastrar, reserva, enlaces en equipo y reuniones agendadas) no se pudieron reproducir, así que sus detalles de interacción no están incluidos.

### Lo aprendido de Calendly y qué reforzamos

Calendly es el competidor comercial más cercano. Se revisaron su centro de ayuda y siete capturas de su aplicación: configuración inicial, tipos de evento, calendario, contactos, automatizaciones y asistente.

| Qué hace Calendly | Qué reforzamos | Versión |
| --- | --- | --- |
| Horario semanal por día, con «copiar a otros días» y zona horaria | Ya está en Mis turnos; se añade copiar un día a otros | 1 |
| Tipos de evento: uno a uno, grupal, colectivo (todos los anfitriones libres) y por turnos | Estrategia de asignación por tema | 1 |
| Márgenes antes y después, límites por día, semana o mes, e incrementos de hora | Controles por tema | 1 |
| Contactos que se crean solos al agendar, con historial y botón para la siguiente reunión | Ficha de cliente automática con continuidad de sesiones | 1 |
| Lista de reuniones con búsqueda y filtros, notas privadas, reprogramar, cancelar y exportar | Tablero y tabla de solicitudes; nota privada en la ficha del cliente | 1 |
| Marcar «no asistió» | Nuevo valor en el cierre; cuenta en la ficha y envía el correo para volver a agendar | 1 |
| Recordatorios y seguimientos automáticos antes y después de la reunión, que reducen ausencias | Recordatorio un día y una hora antes, en el idioma del cliente; seguimiento con el enlace personal | 1 |
| Incrustar en un sitio: en línea, texto que abre una ventana o botón flotante | Página propia, ventana desde un botón y marco en línea | 1 |
| Formularios que llevan al cliente con la persona adecuada | La lista de temas cumple ese papel: el tema decide el equipo | 1 |
| Enlaces de un solo uso | Enlace de tema que vence tras una reserva, para invitaciones puntuales | 2 |
| Notas automáticas con resumen y tareas | Resumen desde las notas de Meet | 2 |
| Asistente que prepara la próxima reunión y lista pendientes | Queda para la fase de IA; la ficha del cliente ya reúne lo necesario | Más adelante |
| Integraciones con CRM y cobros | No se necesitan por ahora: el CRM es este mismo sistema | Fuera de alcance |

La dirección compartida era una pantalla interna de Calendly que exige iniciar sesión, así que no se pudo abrir; el análisis se basa en las capturas y en la ayuda pública.

### Lo que no copiamos

- La cuadrícula de mes como primera pantalla: Prelude y Calendly muestran un calendario con las horas a un lado. Para personas mayores eso exige entender el mes, ubicar el día y leer una lista aparte; nuestro portal pone primero las fechas más próximas y deja el calendario debajo, con una sola decisión por pantalla.

- Un calendario interno que imite a Google Calendar: se muestran bloques y reuniones propias, nada más.

- API pública e integraciones con terceros: Prelude terminó abriendo una API para Salesforce; aquí la entrada son solo nuestros portales.

- Pantallas densas para el cliente: el portal tiene una acción por pantalla; la densidad queda para el micrositio interno.

## Dos etapas del producto

El producto se separa en dos etapas con pantallas propias: primero la reunión, que es el objetivo principal; después el seguimiento comercial de las reuniones que se convierten en lead.

|  | Etapa 1: Reunión | Etapa 2: Lead y seguimiento |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | Que la reunión ocurra: agendar, asignar, atender y cerrar | Convertir el interés en venta: seguir, cotizar y cerrar |
| Empieza cuando | Llega una solicitud o alguien agenda | El cierre marca «es un lead potencial» |
| Termina cuando | Se registra el cierre | El lead se gana o se pierde |
| Unidad de trabajo | Solicitud y reunión | Lead |
| Acciones | Asignar, reprogramar, alargar, cancelar y cerrar | Reunión de seguimiento para otro día, proforma, tareas, notas y cambio de estado |
| Pantallas | Mi día, agenda, cola, tablero, página de reunión y las demás de este estudio | Embudo de leads, ficha de lead, proforma y seguimientos pendientes |
| Versión | 1 | 2 |

La etapa 2 reutiliza la etapa 1: una reunión de seguimiento se agenda con el mismo calendario, las mismas reglas y las mismas alertas.

paso entre etapas · 9 pasos, 1 decisión

El cierre decide: si no hay interés comercial la reunión queda cerrada; si lo hay, nace un lead que avanza por seguimiento y proforma, y cada seguimiento puede volver a agendar una reunión en la etapa 1.

### Etapa 2 en detalle

Un lead nace del cierre de una reunión y avanza por cinco estados: Nuevo, En seguimiento, Proforma enviada, Ganado o Perdido.

| Pantalla de la etapa 2 | Qué permite |
| --- | --- |
| Embudo de leads | Tablero por estado; arrastrar una tarjeta la hace avanzar |
| Ficha de lead | Contacto, reuniones, seguimientos y proformas en una sola línea de tiempo; próxima acción con fecha |
| Reunión de seguimiento | Agendar para otro día desde la ficha, con el mismo calendario de la etapa 1 |
| Proforma | Armar la cotización con sus ítems, generar el PDF y enviarla |
| Seguimientos pendientes | Lista por fecha de lo que toca hoy y lo vencido, con alerta |

Datos nuevos de la etapa 2:

| Entidad | Campos clave |
| --- | --- |
| Lead | contacto, proyecto, reunión de origen, responsable, estado, próxima acción y su fecha, motivo si se pierde |
| SeguimientoLead | lead, tipo (llamada, reunión, correo, nota), fecha, resultado, autor |
| Proforma | lead, número, fecha, total, estado (borrador, enviada, aceptada, rechazada), archivo PDF |
| ItemProforma | proforma, descripción, cantidad, precio unitario |

Lo que la etapa 1 debe dejar listo para no rehacer nada después:

- El cierre guarda la respuesta «¿es un lead potencial?» junto a «¿pidió proforma?».

- Cada solicitud guarda al solicitante como contacto, con nombre y correo.

- Cada reunión conserva su solicitud y su contacto, para que el lead herede el historial.

El PDF de la proforma puede salir con WeasyPrint, que ya forma parte del stack. Por definir: si la proforma se genera aquí o en un sistema existente, y quién queda como responsable del lead.

## Alcance por versión

El producto crece en tres versiones y la IA queda para después; los permisos de Google se piden solo cuando su versión arranca.

| Versión | Qué incluye | Permisos de Google |
| --- | --- | --- |
| 1. Agenda, portales y clientes | Personas, equipos, roles y reglas; turnos declarados; portales de reserva por tema, con marca propia y tres idiomas; el cliente elige horario con 24 horas de antelación; cola y asignación manual; evento con Meet e invitación por correo; enlace personal, QR y ficha de cliente con continuidad de sesiones; recordatorios por correo; cierre de reunión (resumen, proforma, lead, asistencia y tipo); micrositio con "Mi día", calendario, tableros y vista por equipo; alertas en pantalla y web push | Calendar: libre/ocupado y eventos |
| 2. Seguimiento y reportes | Etapa 2: embudo de leads, seguimiento y proformas; empresas y contactos adicionales; reportes de ocupación, proformas, soporte y uso por portal; resumen automático desde Meet; enlaces de un solo uso | Los de la versión 1, más lectura de las notas de Meet |
| 3. Correo en el CRM | Lectura de los buzones del equipo; cada correo entrante se vincula a su cliente y proyecto; clasificación por reglas al llegar; bandeja de correos sin asignar | Gmail: lectura de encabezados o de mensajes (permisos restringidos) |
| Más adelante: IA | Resúmenes, prioridad y borradores; asistente que prepara la próxima reunión; se integra desde el otro proyecto de IA | Sin permisos nuevos |

La versión 1 es la etapa 1 completa. La versión 2 añade la etapa 2: embudo de leads, seguimiento y proformas.

## Roles

Cuatro roles cubren a las cerca de 7 personas; una misma persona puede tener más de uno.

| Rol | Qué puede hacer |
| --- | --- |
| Líder general | Ve todos los equipos y proyectos; define reglas de asignación y revisa reportes |
| Líder de equipo o proyecto | Es el organizador de las reuniones de su proyecto; gestiona miembros y jornadas de su equipo |
| Coordinador | Controla la operación diaria: cola de solicitudes, asignación manual y reprogramaciones |
| Miembro | Declara sus turnos disponibles, ve su agenda y registra el cierre de sus reuniones |

Los clientes no tienen rol ni cuenta: entran al portal con el enlace del tema o con su enlace personal. Ningún sistema de terceros consume la API.

### Permisos por rol

Cada rol ve y hace solo lo que le corresponde; esta matriz es una propuesta que parte de los cuatro roles confirmados.

| Acción | Líder general | Líder de equipo | Coordinador | Miembro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver «Mi día» y su agenda | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Declarar sus turnos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ver la agenda de otros | Todos los equipos | Su equipo | Todos los equipos | Su equipo |
| Asignar desde la cola | Sí | Solo su proyecto | Sí | No |
| Agendar una cita por un cliente | Sí | Sí | Sí | Sí, para sí mismo |
| Reprogramar, alargar o cancelar | Todas | Las de su proyecto | Todas | Las suyas |
| Registrar el cierre | Quien atendió | Quien atendió | Quien atendió | Quien atendió |
| Ver la ficha de un cliente | Sí | Sí | Sí | Los que atiende |
| Ver los datos captados (IP, ciudad) | Sí | No | Sí | No |
| Regenerar el enlace personal | Sí | Sí | Sí | No |
| Crear y editar portales y temas | Sí | Los de su proyecto | No | No |
| Reglas de asignación | Sí | Las de su proyecto | No | No |
| Personas, equipos y roles | Sí | Miembros de su equipo | No | No |
| Configuración global y secretos | Sí | No | No | No |
| Reportes (versión 2) | Todos | Su equipo | Operación diaria | Los suyos |

Una persona con dos roles suma los permisos de ambos. Los permisos se comprueban en el servidor, no solo ocultando botones.

## Módulos y funcionalidades

El sistema se organiza en catorce módulos: once forman la versión 1, dos llegan en la versión 2 y uno en la versión 3. Las secciones siguientes detallan cada uno.

| Módulo | Funcionalidades | Quién lo usa | Pantallas | Versión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Acceso y personas | Ingreso con la cuenta de Google Workspace; catálogo de personas con código y correo; proyectos y equipos; una persona en varios equipos; roles | Líder general, líderes de equipo | Ingreso, Personas y equipos | 1 |
| 2. Turnos y disponibilidad | Semana tipo con relleno rápido; vigencia por rango de fechas; excepciones y feriados; cálculo de espacios libres: turnos declarados menos ocupado en Google menos márgenes | Todos | Mis turnos, Vista de equipo | 1 |
| 3. Portales, productos y subproductos | Un portal por producto o cliente con logo, color y dominio; productos y subproductos con dirección propia; duración, antelación, márgenes, límite diario y ventana de reserva por producto, heredados por sus subproductos; enlace, QR y fragmento para incrustar; aviso por color cuando quedan pocos horarios; regenerar enlace | Líder general, líderes de equipo | Portales de reserva | 1 |
| 4. Reserva del cliente | Lista de temas; fechas próximas y calendario del mes; hora; datos; confirmación con Meet; horario apartado 10 minutos; tres idiomas; letra grande; pedir que le llamen; protección contra abuso | Clientes | Portal: temas, agendar, ventana en otro sitio, teléfono | 1 |
| 5. Clientes y enlace personal | Ficha que se crea sola; código de cliente; enlace personal y QR; «Mis citas» para ver, cambiar, cancelar y pedir otra; continuidad de sesiones; datos dados y captados; nota privada | Clientes y todo el equipo | Clientes, Portal: mis citas | 1 |
| 6. Asignación y cola | Regla portal + producto o subproducto hacia proyecto y equipo; estrategias: todo el equipo, rotación o menor carga; responsables y personas en copia; cola con asignación manual; agendar por el cliente | Coordinador, líderes | Cola de solicitudes, Reglas de asignación | 1 |
| 7. Agenda y reuniones | «Mi día»; calendario con arrastrar y soltar; tableros por estado y por proyecto; tabla editable; página de reunión; reprogramar, alargar y cancelar; evento en Google Calendar con Meet; sincronización con Google | Todos | Mi día, Mi agenda, Solicitudes, Página de reunión | 1 |
| 8. Cierre | Resumen; pidió proforma; fue soporte; es lead potencial; asistió o no; tipo de reunión; resumen automático desde las notas de Meet en la versión 2 | Quien atendió | Página de reunión, Cierre en el teléfono | 1 y 2 |
| 9. Alertas y recordatorios | Web push; ventana en pantalla «en 10 minutos» y «ahora»; centro de alertas; «llego tarde»; recordatorios al cliente por correo, en su idioma | Todos y clientes | Alerta de reunión, Centro de alertas | 1 |
| 10. Búsqueda | Una sola caja para reuniones, solicitudes y clientes; filtros por tipo, proyecto, estado y fecha; tolera tildes y errores de escritura | Todos | Buscar | 1 |
| 11. Configuración y seguridad | Tabla Configuracion con parámetros globales; secretos cifrados; tokens de enlaces; bitácora de cambios; estado de las integraciones con Google | Líder general | Configuración, Bitácora, Estado de integraciones | 1 |
| 12. Leads, seguimiento y proformas | Embudo de leads; ficha de lead con próxima acción; seguimiento que vuelve a agendar; proforma en PDF | Líderes y quien atiende | Embudo, Ficha de lead, Proforma | 2 |
| 13. Reportes | Ocupación por persona y equipo; proformas y soporte; ausencias; citas por portal, tema, idioma y ciudad | Líderes | Reportes | 2 |
| 14. Correo en el CRM | Lectura de buzones del equipo; cada correo vinculado a su cliente y proyecto; clasificación por reglas | Todos | Bandeja de correos | 3 |

La aplicación instalable (PWA) no es un módulo aparte: es la forma en que el micrositio se usa en el teléfono. La IA sobre correos queda fuera de estas versiones y vive en otro proyecto.

## Asignación automática por proyecto y equipo

Cada tema de un portal pertenece a un proyecto; con eso se elige el equipo y la cita se agenda en el calendario de sus miembros.

- Regla de enrutamiento: la combinación portal + tema apunta a un proyecto y a su equipo. Ejemplo: tema «producto-1» del portal de Qwana → Equipo X.

- Miembros y roles: cada equipo tiene responsables (obligatorios) y personas en copia (CC, opcionales). Solo los obligatorios bloquean la búsqueda de espacio.

- Un solo evento: se crea un evento en Google Calendar con todos como invitados; Google lo coloca en cada calendario y envía las invitaciones.

- Organizador: la cuenta de servicio crea el evento en nombre de un usuario del dominio. Confirmado: el organizador es el líder del proyecto.

- Sin espacio común: la solicitud pasa a una cola y el coordinador la asigna manualmente.

- Trazabilidad: el evento guarda el identificador de la cita, el origen y el proyecto, para reconocerlo en sincronizaciones posteriores.

Reglas confirmadas para la versión 1:

- El cliente elige: el portal solo ofrece horarios que cumplen las reglas; si ninguno le sirve, deja su teléfono y la solicitud pasa a la cola.

- Antelación: el portal ofrece horarios desde 24 horas después del momento en que el cliente entra y hasta el final de la ventana de reserva del tema, dos semanas por defecto. Por confirmar: si el «día de holgura» pedido era otra cosa.

- Turnos declarados: solo cuentan los horarios que cada persona marcó como disponibles en su jornada.

- Duración: 40 minutos por defecto, como valor global en la tabla Configuracion; se puede alargar si el espacio siguiente está libre.

- Meet: cada evento se crea con enlace de Google Meet.

- Correo del turno: al asignar, de forma automática o manual, Calendar envía la invitación con fecha, hora y enlace a todos los invitados.

- Varias pertenencias: una persona puede estar en dos o más equipos; su ocupación es una sola y se respeta entre equipos.

La estrategia se configura por regla:

| Estrategia | Qué hace | Cuándo usarla |
| --- | --- | --- |
| Todo el equipo | Invita a todos los responsables y pone en copia a los CC | Reuniones de proyecto (el caso descrito) |
| Rotación | Asigna a un solo miembro, por turno | Atención o soporte repartido |
| Menor carga | Asigna al miembro con menos reuniones ese día | Equilibrar agendas |

## Flujo de asignación

flujo de asignación · 8 pasos, 1 decisión

El cliente abre un tema, la regla lo traduce en un equipo y el portal muestra solo los horarios libres con al menos 24 horas de antelación; el horario elegido se aparta 10 minutos mientras llena sus datos. Si ningún día le sirve, deja su teléfono y la solicitud queda en cola hasta que el coordinador la asigne.

## Turnos en bloque y por rangos largos

Cada persona define una semana tipo una sola vez y la aplica al periodo que quiera, en lugar de marcar día por día.

| Facilidad | Cómo funciona |
| --- | --- |
| Relleno rápido | Un botón llena toda la semana: jornada completa, solo mañanas o solo tardes |
| Marcar varias a la vez | Arrastrar sobre la rejilla marca o quita todos los espacios por donde pasa |
| Fila o columna entera | Tocar el nombre de un día o una hora marca ese día o esa hora en toda la semana |
| Copiar un día | «Copiar lunes a todos» repite el lunes en los demás días |
| Periodo largo | La semana tipo se aplica sin fecha de fin, este mes, los próximos 3 meses, hasta fin de año o entre dos fechas |
| Resumen antes de guardar | Muestra cuántas semanas y cuántos turnos abarca |
| Excepciones por rango | Vacaciones o permisos se cargan como un rango de fechas, no día por día |

Para el programador es simple: no se guarda un registro por cada fecha, sino el patrón semanal con su fecha de inicio y de fin, más las excepciones. La disponibilidad de cualquier día se calcula con el patrón vigente menos las excepciones y los feriados.

Una persona puede tener varios patrones seguidos, por ejemplo uno hasta diciembre y otro desde enero. Por definir: qué pasa con las reuniones ya agendadas si alguien quita un turno que estaba ocupado; la propuesta es conservarlas y avisar.

## Cierre de la reunión

Después de cada reunión se registra un cierre corto que alimenta el historial del CRM.

| Campo | Valores |
| --- | --- |
| Resumen | Texto breve de lo tratado |
| ¿Pidió proforma? | Sí / No |
| Tipo de reunión | Soporte de plataforma y otros tipos por definir |
| Registrado por | Quien atendió la reunión |

## Resumen automático desde Meet

Sí se puede: si la reunión usa las notas automáticas de Google Meet, el sistema recibe el aviso de que el resumen está listo y lo trae al cierre como borrador.

| Paso | Cómo ocurre |
| --- | --- |
| 1. Se toman notas en la reunión | Alguien activa las notas automáticas en Meet antes de que termine |
| 2. Google guarda el resumen | Queda como un documento de Google en el Drive del organizador |
| 3. El sistema se entera | Google emite el evento «notas generadas»; el aviso solo trae el identificador, no el texto |
| 4. El sistema trae el texto | Consulta las notas de la reunión con la API de Meet y lee el documento |
| 5. La persona confirma | El resumen aparece como borrador en el cierre; quien atendió lo revisa y responde si pidió proforma y si fue soporte |

Condiciones:

- Plan de Workspace: las notas automáticas dependen de la edición contratada; por verificar con el administrador.

- Organizador: como el organizador es el líder del proyecto, el documento queda en su Drive y la suscripción se hace por usuario organizador.

- Permisos nuevos: lectura de reuniones de Meet y del documento en Drive, autorizados por el administrador igual que Calendar.

- Aviso a los asistentes: el cliente debe saber que la reunión genera notas automáticas.

- Respaldo: si nadie activó las notas, el cierre se llena a mano como siempre.

- Otras herramientas: si usan un complemento distinto de Meet, la integración depende de que ofrezca webhook o API; falta saber cuál es.

En el modelo de datos, el cierre guarda además el origen del resumen (manual o automático) y el enlace al documento.

## Experiencia de usuario

La meta es que agendar y revisar el día tome menos pasos que en Gmail y Calendar, porque el sistema ya conoce proyectos, equipos y jornadas.

| Tarea | En Gmail y Calendar | En el micrositio |
| --- | --- | --- |
| Agendar con un equipo | Añadir invitados uno por uno y comparar agendas | Elegir el proyecto; el sistema carga el equipo y propone los espacios en que coinciden |
| Saber quién está libre | Revisar el calendario de cada persona | Una vista por equipo con los espacios comunes resaltados |
| Citas pedidas por clientes | Se coordinan por mensajes, una por una | El cliente agenda solo en el portal y la cita aparece con su tema y proyecto |
| Empezar el día | Bandeja y calendario por separado | Pantalla "Mi día": próxima reunión, espacios libres y pendientes |
| Correos (versión 3) | Lista cronológica por leer | Lista priorizada con resumen de dos líneas y acción sugerida |
| Alertas | Recordatorio genérico del evento | Aviso que abre directo la reunión o su reprogramación |

Principios de diseño:

- Tres pasos como máximo para agendar: proyecto, espacio, confirmar.

- Una pantalla principal sin menús profundos; lo demás se alcanza buscando por persona, equipo o proyecto.

- Lenguaje llano y estados visibles: confirmado, pendiente, en conflicto.

- Pensado primero para el móvil e instalable como app web, que además es requisito de las alertas en iPhone.

- Sin callejones sin salida: si no hay espacio, se muestran las siguientes opciones.

- Respuesta inmediata: la disponibilidad se sirve desde caché y se actualiza en segundo plano.

Metas medibles propuestas, por validar con usuarios reales: agendar una reunión de equipo en menos de 30 segundos, ver la disponibilidad en menos de 1 segundo y completar la primera reunión sin capacitación.

## Interfaces del micrositio

La versión 1 parte de trece pantallas base, más las complementarias de la sección siguiente; cada persona ve solo las de su rol y todas parten de "Mi día".

| Pantalla | Quién la usa | Qué muestra y permite |
| --- | --- | --- |
| Ingreso | Todos | Entrada con la cuenta de Google Workspace, sin contraseña propia |
| Mi día | Todos | Próxima reunión con botón de Meet, agenda de hoy, espacios libres, cierres pendientes y alertas |
| Mi agenda | Todos | Calendario por semana o mes; cada reunión con su proyecto y origen |
| Mis turnos | Todos | Declarar los horarios disponibles por día y registrar permisos o excepciones |
| Detalle de reunión | Todos | Solicitante, proyecto, participantes y Meet; reprogramar, alargar o cancelar; formulario de cierre (resumen, proforma, tipo) |
| Alertas y preferencias | Todos | Activar web push, instalar como app y elegir qué avisos recibir |
| Vista de equipo | Líderes, coordinador | Un carril por persona con los espacios comunes resaltados |
| Equipos y miembros | Líderes | Alta de miembros, responsables y CC por equipo |
| Cola de solicitudes | Coordinador | Solicitudes sin espacio, con antigüedad; asignación manual eligiendo entre espacios sugeridos |
| Solicitudes | Coordinador, líderes | Todas las solicitudes con estado; filtros por origen, proyecto y fecha |
| Proyectos y reglas | Líder general | Proyectos, líder de cada uno y regla que une origen + proyecto con equipo |
| Portales y temas | Líder general | Marca de cada portal, temas, enlaces, QR y controles de agenda |
| Configuración | Líder general | Parámetros de la tabla Configuracion por grupo; secretos enmascarados e historial de cambios |

Pantallas de versiones siguientes: reportes (ocupación, proformas, soporte) y las de la etapa 2 en la versión 2; bandeja de correos vinculados en la versión 3. Los portales de reserva y la ficha de cliente pasan a la versión 1.

Supuesto: el ingreso con cuenta de Google es una propuesta, aprovechando que todos tienen Workspace.

## Calendario y tableros al estilo Notion

Las reuniones y solicitudes se ven de varias formas sobre los mismos datos, y se mueven arrastrando; cada movimiento equivale a una acción real en Google Calendar.

| Vista | Qué muestra | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| Calendario (día, semana, mes) | Reuniones por persona en turnos de 40 min, con la cola «Por asignar» al lado | Reprogramar y asignar arrastrando |
| Tablero por estado | Columnas En cola, Asignada, Realizada y Cerrada | Ver en qué va cada solicitud y avanzarla |
| Tablero por proyecto | Una columna por proyecto con sus solicitudes y reuniones | La agenda de cada proyecto de un vistazo |
| Tabla | Una fila por solicitud, con el estado editable en la misma fila | Revisar y corregir muchas a la vez |
| Página de reunión | Propiedades arriba; notas, cierre y actividad abajo | Todo lo de una reunión en un solo lugar |

Acciones de arrastrar y soltar:

| Acción | Dónde | Efecto |
| --- | --- | --- |
| Mover una reunión a otro espacio | Calendario | Reprograma, actualiza el evento en Calendar y avisa a los invitados |
| Arrastrar una solicitud de la cola a un espacio | Calendario | Asigna, crea el evento con Meet y envía el correo del turno |
| Alargar una reunión | Calendario | Pasa de 40 a 80 min si el espacio siguiente está libre |
| Mover una tarjeta a otra columna de estado | Tablero | Cambia el estado; al pasar a Cerrada pide registrar el cierre |
| Mover una tarjeta a otra columna de proyecto | Tablero | Reasigna la solicitud al equipo de ese proyecto |

Reglas para que arrastrar sea seguro:

- El servidor valida cada movimiento: turnos declarados, doble asignación y permisos del rol. Si no procede, la tarjeta vuelve a su lugar con el motivo.

- Todo movimiento tiene una alternativa sin arrastrar (botón o lista «Mover a»), necesaria en el móvil y con teclado.

- Cada movimiento queda en la actividad de la reunión con autor y hora.

- Un movimiento que avisa a invitados externos debería pedir confirmación; por definir.

## Búsqueda global

Una sola caja busca por texto en reuniones, solicitudes y contactos; el contenido de correos se suma en la versión 3.

| Dónde busca | Ejemplos | Versión |
| --- | --- | --- |
| Título y motivo | «Demostración», «proforma» | 1 |
| Descripción, notas y resumen del cierre | Lo que se trató o se acordó | 1 |
| Solicitante y participantes | Nombre o correo | 1 |
| Referencia y origen | REQ-10482, «Portal de clientes» | 1 |
| Contactos | Nombre, correo, empresa | 2 |
| Asunto, remitente y contenido de correos | Texto dentro del mensaje | 3 |

Filtros: tipo de resultado, origen, proyecto, estado y fecha. Cada resultado muestra el fragmento donde aparece el texto, resaltado.

Cómo se resuelve: con la búsqueda de texto completo de PostgreSQL en español, que ignora tildes y tolera errores de tipeo; no hace falta un motor de búsqueda aparte para este volumen.

Límite: buscar dentro del contenido de los correos exige el permiso de lectura completa de Gmail y guardar un índice de ese texto, lo que contradice «guardar lo justo». Con el permiso de solo metadatos se puede buscar por asunto y remitente.

## Pantallas que faltaban

A las trece pantallas base se suman nueve para la versión 1; cuatro quedan para versiones siguientes.

| Pantalla | Versión | Qué resuelve |
| --- | --- | --- |
| Búsqueda global | 1 | Encontrar cualquier reunión, solicitud o persona por texto |
| Tablero y tabla de solicitudes | 1 | Las vistas por estado y por proyecto; amplía la pantalla «Solicitudes» |
| Página de reunión | 1 | Propiedades, notas, cierre y actividad; amplía «Detalle de reunión» |
| Detalle de solicitud | 1 | Lo que pidió el cliente, los intentos de asignación y la reunión resultante |
| Primer ingreso | 1 | Guía de tres pasos: declarar turnos, activar alertas e instalar la app |
| Centro de alertas | 1 | Historial de avisos, leídos o no, para quien no vio la notificación |
| Feriados y días no laborables | 1 | Calendario laboral común; evita asignar en feriados |
| Estado de integraciones | 1 | Salud de la conexión con Google: última sincronización, suscripciones por vencer y errores |
| Bitácora | 1 | Quién cambió qué: reprogramaciones, cancelaciones, reglas y configuración |
| Reportes | 2 | Ocupación, proformas pedidas y soporte por proyecto |
| Contactos y ficha de contacto | 2 | Historial de reuniones y solicitudes por persona |
| Reserva pública | 2 | Front público por dominio para que un cliente reserve; detallado en su propia sección y adelantable a la versión 1.1 |
| Bandeja de correos | 3 | Correos vinculados a contacto y proyecto |

También hay que diseñar los estados que no son pantallas: listas vacías, sin conexión con Google, permiso revocado y sin turnos declarados. La documentación de la API interna se genera sola desde el contrato.

## Front público de reserva

Es viable: el backend queda como centro único y sobre él se levantan uno o varios frentes públicos de reserva, cada uno en su dominio y con su marca, que solo consumen la API.

| Pieza | Dónde vive | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Backend central | Dominio propio del backend (backcalendar…) | Reglas, turnos, asignación, Google Calendar, Meet y alertas; única fuente de verdad |
| Micrositio interno | El mismo backend | Lo usa el equipo: Mi día, cola, tableros y configuración |
| Front público por proyecto | calendar.qwana.app u otro dominio | El cliente elige día y hora en pasos sucesivos, sin calendario, deja sus datos y recibe la confirmación con su enlace personal |
| Personalización | Configuración guardada por cada front | Logo, colores, textos, tipos de reunión y campos del formulario |

Recorrido del cliente:

- Abre calendar.qwana.app; el front pide al backend los días y turnos libres del proyecto.

- Elige un turno; el backend lo aparta unos minutos mientras llena sus datos.

- Deja nombre, correo y motivo, y confirma.

- El backend registra la solicitud, asigna al equipo, crea el evento con Meet y envía la confirmación.

- El correo de confirmación trae enlaces para reprogramar o cancelar sin iniciar sesión.

Los portales son la única entrada de citas: cada reserva llega a la misma cola, los mismos tableros y las mismas alertas, con su portal y su tema visibles. El cliente elige el horario, siempre entre los que cumplen la antelación y los turnos declarados.

Lo que se agrega al backend:

| Necesidad | Cómo se resuelve |
| --- | --- |
| Saber qué front llama | Cada dominio se registra con su proyecto, su marca y sus temas |
| Disponibilidad pública | Un endpoint que devuelve solo turnos libres del equipo, sin nombres ni motivos de ocupación |
| Evitar doble reserva | Reserva temporal del turno por unos minutos, más la restricción de la base de datos |
| Confirmar, reprogramar y cancelar | Enlaces con token de un solo alcance, revocable y con vigencia |
| Abuso y spam | Límite de solicitudes por dirección IP, captcha y verificación del correo |
| Dominios distintos | El backend acepta llamadas solo de los dominios registrados (CORS) |
| Certificados | Uno por dominio, emitido de forma automática |

Endpoints públicos propuestos, separados de los internos:

| Método y ruta | Qué hace |
| --- | --- |
| GET /api/public/v1/tema | Marca, textos y temas activos del front según su dominio |
| GET /api/public/v1/disponibilidad?desde=&hasta= | Días y turnos libres del tema indicado |
| POST /api/public/v1/reservas/apartar | Aparta un turno por unos minutos |
| POST /api/public/v1/reservas | Confirma la reserva con los datos del cliente |
| GET / PATCH / DELETE /api/public/v1/reservas/{token} | Consulta, reprograma o cancela desde el enlace del correo |

Tres formas de levantar el front, compatibles entre sí porque todas usan la misma API pública:

| Opción | Cómo funciona | Cuándo conviene |
| --- | --- | --- |
| Un solo front para varios dominios | Una sola aplicación lee el dominio y carga la marca del proyecto | Recomendada: un solo código para todos los proyectos |
| Componente para incrustar | Un script o marco dentro de una página que ya existe | Cuando el proyecto ya tiene sitio web |
| Front propio por proyecto | Otro equipo construye su front contra la API pública | Cuando se necesita un diseño totalmente distinto |

### Temas de reserva e incrustación

Cada front se organiza por temas (topics): un tema es un producto o servicio sobre el que se puede agendar, con su propia dirección, y se puede abrir como página o incrustar en cualquier sitio web.

Un tema define:

- Dirección propia: dominio/tema, por ejemplo calendar.qwana.app/producto-1.

- Contenido: nombre, descripción breve y qué esperar de la reunión.

- Destino: el proyecto y el equipo que la atiende, mediante su regla de asignación.

- Reglas propias opcionales: duración y antelación distintas de las globales.

- Formulario: los campos que se piden al cliente para ese tema.

- Estado: activo o pausado, sin tocar el sitio donde está incrustado.

Tres formas de ofrecer un tema al público:

| Forma | Cómo se usa | Qué ve el cliente |
| --- | --- | --- |
| Página externa | Un enlace o botón que lleva a dominio/tema | La página de reserva completa, con la marca del proyecto |
| Ventana emergente | Una línea de script y un botón en el sitio propio | El calendario se abre sobre la página, sin salir del sitio |
| Incrustado en la página | Un marco dentro de una sección del sitio | El calendario forma parte de la página |

La página del dominio sin tema (calendar.qwana.app) lista todos los temas activos del proyecto para que el cliente elija.

Lo que esto exige:

- Código para copiar: el micrositio interno genera el enlace y el fragmento de incrustación de cada tema.

- Sitios autorizados: la ventana emergente y el incrustado solo cargan en los sitios registrados para ese front.

- Aviso al sitio anfitrión: al completarse la reserva, el componente avisa a la página que lo contiene, para mostrar un agradecimiento o medir conversiones.

- Datos precargados: nombre, correo o campaña pueden venir en la dirección, para no pedirlos dos veces.

- Origen visible: cada reserva guarda el tema y el sitio desde el que llegó; aparece así en la cola, los tableros y la búsqueda.

Como servicio, esto permite ofrecer agendas a varios productos o clientes desde el mismo backend: cada uno con su dominio, sus temas y su marca.

### Seguridad y enlaces con token

Un enlace puede durar mucho tiempo sin ser un riesgo si su token solo sirve para una cosa, se puede revocar y tiene una vigencia que se renueva con el uso.

| Enlace | Para qué sirve | Vigencia propuesta | Si alguien más lo obtiene |
| --- | --- | --- | --- |
| Enlace del tema | Reservar; es público y no lleva token | Mientras el tema esté activo | No expone datos; lo protegen el captcha y los límites por IP |
| Token de reserva temporal | Apartar el turno mientras se llena el formulario | 5 a 10 minutos | Solo puede confirmar o soltar ese turno |
| Enlace de gestión de la reserva | Ver, reprogramar o cancelar una reunión | Hasta que pase la reunión y unos días más | Puede mover o cancelar esa única reunión; el cambio se notifica al correo del cliente |
| Enlace personal del cliente | Volver a reservar sin llenar sus datos y ver sus reuniones | Larga y configurable, por ejemplo 6 a 12 meses, renovable con el uso | Podría reservar a su nombre; se limita con un máximo de reservas activas y aviso al correo |

Las vigencias son una propuesta; quedan como parámetros en la tabla Configuracion.

Reglas de seguridad:

- Un token, un alcance: cada token queda atado a una reserva o a un cliente y a acciones concretas; nunca abre el micrositio interno ni datos de otras personas.

- Aleatorio y guardado como huella: el token es una cadena larga al azar y la base de datos guarda solo su huella (hash). Si la base se filtra, los enlaces no se pueden reconstruir.

- Revocable: el coordinador o el propio cliente pueden anular un enlace y emitir otro. Por eso conviene un token guardado en la base y no uno solo firmado, que no se puede anular antes de su vencimiento.

- Vigencia siempre: ningún enlace dura para siempre; el personal se renueva cada vez que se usa y caduca si queda sin uso.

- Confirmación en lo delicado: cancelar o cambiar el correo de contacto pide confirmar desde el correo del cliente.

- Rastro: cada uso guarda fecha y acción; un uso anómalo, como muchos intentos seguidos, bloquea el enlace y avisa al coordinador.

- Sin fugas: siempre por HTTPS, sin escribir el token en registros del servidor ni enviarlo a otros sitios al navegar.

El enlace personal encaja con la etapa 2: se le envía al lead para que agende sus reuniones de seguimiento sin volver a llenar formularios.

Dato nuevo: TokenAcceso (tipo, huella, reserva o contacto, vence, último uso, número de usos, revocado).

Datos nuevos: Portal (dominio, proyecto, logo, color principal, teléfono de atención, idiomas, sitios autorizados, activo), Producto (antes TemaReserva: portal, padre opcional para los subproductos, dirección corta, nombre y descripción en tres idiomas, regla de asignación, duración, antelación, márgenes, límite diario y ventana de reserva, campos del formulario, activo) y ReservaTemporal (turno, token, vencimiento).

Esta pieza pasa a la versión 1: es la entrada principal de citas. La reserva se confirma sola cuando el horario cumple las reglas y el enlace de Meet se crea en ese momento; la cola queda para quien pide que le llamen.

## Notificaciones web push

Las alertas llegan al navegador sin app nativa; en iPhone y iPad solo funcionan si la persona instala el micrositio en su pantalla de inicio.

Componentes:

- Service worker y manifiesto web en el micrositio.

- Par de claves VAPID en el servidor.

- Suscripción guardada por persona y dispositivo.

- Tarea programada que envía cada alerta a su hora.

- Botón "Activar alertas": el permiso se pide como respuesta a una acción de la persona, no al cargar la página.

| Alerta | Se dispara cuando |
| --- | --- |
| Reunión próxima | Faltan 15 min (configurable) |
| Reunión asignada | Un cliente agenda en un portal o el coordinador asigna desde la cola |
| Reprogramación o cancelación | Cambia la cita en el sistema o en Calendar |
| Conflicto detectado | La sincronización encuentra un solapamiento |
| Correo prioritario | Llega un correo sin asignar o de un contacto clave (versión 3) |

Límites: en iOS y iPadOS el soporte existe desde la versión 16.4 y solo para apps web añadidas a la pantalla de inicio. La entrega no está garantizada si el navegador bloquea avisos, así que las alertas críticas deben tener respaldo por correo.

### Alertas en pantalla

Además del aviso del sistema, el micrositio abre una ventana sobre lo que la persona esté haciendo, con las acciones a un toque.

| Momento | Qué muestra | Acciones |
| --- | --- | --- |
| 10 min antes (ajustable por persona) | Ventana «Reunión en 10 minutos» con hora, título, proyecto y solicitante | Unirse a Meet, avisarme en 5 min, llego 5 min tarde, ver reunión |
| A la hora exacta | Ventana «Tu reunión empieza ahora», si la persona aún no se unió | Unirse ahora, llego 5 min tarde |
| Con la app cerrada | Notificación push del teléfono o del computador | Tocarla abre la reunión |

La ventana solo aparece con el micrositio abierto; con la app cerrada llega el push. «Llego tarde» avisa a los invitados; falta definir si ese aviso va por correo, por push o por ambos. Cada alerta queda además en el centro de alertas.

## App instalable y uso en el teléfono

El micrositio se instala como app desde el navegador (PWA), sin tiendas de aplicaciones; en el teléfono todo se resuelve con toques, sin depender de arrastrar.

| Componente | Qué aporta |
| --- | --- |
| Manifiesto web | Nombre, icono y apertura a pantalla completa, como una app |
| Service worker | Recibe las alertas con la app cerrada y guarda la interfaz para que abra al instante |
| Copia local del día | La agenda de hoy se puede leer sin conexión; los cambios sí requieren conexión |
| Contador en el icono | Alertas sin leer sobre el icono, donde el sistema lo permite |
| Enlaces directos | Cada alerta abre la reunión o la solicitud exacta, no la pantalla de inicio |

Instalación: en Android el navegador ofrece instalar la app; en iPhone la persona debe usar Compartir y «Añadir a pantalla de inicio», y sin ese paso no llegan alertas. La pantalla de primer ingreso guía ese paso según el dispositivo.

Reglas para que el teléfono sea intuitivo:

- Barra inferior con cuatro destinos: Mi día, Agenda, Equipo y Cola.

- Una acción principal por pantalla, al alcance del pulgar: unirse a Meet o registrar el cierre.

- Mover sin arrastrar: tocar la reunión, elegir «Mover a» y escoger entre los espacios libres sugeridos.

- Agenda como lista por día, no como rejilla semanal.

- Cierre de reunión en un paso: resumen y dos preguntas de sí o no.

- La alerta de reunión próxima lleva directo al botón de Meet.

- Botones de al menos 44 px y texto legible sin ampliar.

Las demos móviles aplican estas reglas en siete pantallas: Mi día, agenda, acciones y «Mover a», alerta de reunión, cierre, cola y primer ingreso.

## Demos de interfaz

Hay 25 pantallas de demostración en el lienzo de diseño, enlazadas entre sí y con datos de muestra; las que tienen acciones funcionan en modo Play.

| Pantalla | Dispositivo | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| Mi día | Web | Próxima reunión, agenda del día, cierres pendientes y alertas |
| Cola de solicitudes | Web | Asignación manual eligiendo un espacio sugerido |
| Vista de equipo | Web | Espacios comunes y agendar en tres pasos |
| Mi agenda | Web | Reprogramar y asignar arrastrando; alargar y cancelar |
| Solicitudes | Web | Tablero por estado o por proyecto, y tabla con estado editable |
| Buscar | Web | Texto libre con filtros y resaltado de coincidencias |
| Página de reunión | Web | Propiedades, notas, cierre con la pregunta de lead y actividad |
| Alerta de reunión | Web | Ventana «en 10 minutos» y «ahora» con sus acciones |
| Centro de alertas | Web | Historial, leídas y sin leer, y preferencias |
| Mis turnos | Web | Relleno rápido, marcar arrastrando y vigencia por rango de fechas |
| Configuración | Web | Parámetros globales y secretos enmascarados |
| Portales de reserva | Web | Administración: marca del portal, productos y subproductos con aviso por color, QR, formas de compartir y controles de agenda |
| Clientes | Web | Ficha con continuidad de sesiones, datos dados y captados, nota privada y enlace personal |
| Mi día | Teléfono | Lo esencial del día y unirse a Meet |
| Agenda | Teléfono | Lista por día |
| Acciones y «Mover a» | Teléfono | Mover una reunión sin arrastrar |
| Alerta de reunión | Teléfono | Ventana «ahora» y «en 10 minutos» |
| Cierre | Teléfono | Resumen y tres preguntas de sí o no |
| Cola | Teléfono | Asignar desde el teléfono |
| Primer ingreso | Teléfono | Turnos, alertas e instalación en tres pasos |
| Portal: temas | Web, cliente | Productos y, cuando los tienen, subproductos, en tres idiomas y con horarios libres |
| Portal: agendar una cita | Web, cliente | Cuatro pasos: fechas próximas con calendario del mes, hora, datos y confirmación con enlace personal y QR |
| Portal: mis citas | Web, cliente | Espacio del enlace personal: cita, videollamada, cambiar, cancelar, pedir otra e historial de sesiones |
| Portal en ventana | Web, cliente | El mismo recorrido abierto sobre el sitio web de un tercero |
| Portal | Teléfono, cliente | Los cuatro pasos en pantalla pequeña |

Las pantallas internas llevan el logo y los colores de Exducere Online. Las del portal tienen tres ajustes: marca (Exducere o un cliente de ejemplo), idioma (español, inglés o portugués) y paso del recorrido. «Agendas» sigue siendo un nombre de trabajo. Faltan las pantallas de la etapa 2 y, de la etapa 1, detalle de solicitud, feriados, estado de integraciones y bitácora. El lienzo es privado hasta que se comparta.

## Decisión 1: cómo accedemos a los calendarios

Resuelto: las cuentas son de Google Workspace, así que aplica la primera fila; la segunda queda solo como referencia.

| Escenario | Mecanismo | Implicación |
| --- | --- | --- |
| Cuentas institucionales (Google Workspace) | Cuenta de servicio con delegación de dominio | El administrador autoriza una sola vez; nadie da consentimiento individual |
| Gmail personales | OAuth por persona | Cada uno autoriza; hay que guardar y renovar tokens, y la app puede requerir verificación de Google |

## Componentes requeridos

Por dentro, el sistema se arma con ocho componentes técnicos; los catorce módulos funcionales están en «Módulos y funcionalidades».

| # | Componente | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| 1 | Catálogo de personas | Código, nombre, correo Google, calendarios a considerar y estado |
| 2 | Jornada y horario de atención | Turnos, almuerzo, feriados y excepciones por persona y día. Conviene que viva en nuestro sistema y no en Google |
| 3 | Conector Google Calendar | Trae los bloques ocupados de cada persona y crea los eventos con Meet |
| 4 | Portales de reserva | Páginas públicas por producto o cliente, con marca propia y tres idiomas, donde el cliente agenda |
| 5 | Motor de disponibilidad | Calcula jornada − ocupado en Google − márgenes, partido en espacios de N minutos |
| 6 | Clientes y enlaces | Ficha del cliente, enlace personal, código QR y continuidad de sesiones |
| 7 | API interna | Sirve al micrositio y a los portales; sin acceso de terceros |
| 8 | Micrositio | Vista de agenda por persona o equipo, cola, tableros y administración de turnos y portales |

Supuesto: "asignar un sitio" se interpretó como asignar un espacio de agenda, no un lugar físico.

## Lo que Google condiciona

La API de Google Calendar permite consultar libre/ocupado sin leer el detalle de los eventos, pero sus notificaciones y cuotas descartan el sondeo constante.

| Tema | Condición | Efecto en el diseño |
| --- | --- | --- |
| Consulta libre/ocupado | Hasta 50 calendarios por llamada; devuelve solo rangos ocupados (inicio y fin), sin títulos. Existe un permiso específico de solo libre/ocupado | Sirve para calcular disponibilidad con el mínimo de privacidad expuesta |
| Notificaciones de cambios | Exigen URL HTTPS con certificado válido; el aviso no trae el detalle del cambio; los canales expiran y no se renuevan solos; no son 100% confiables | Hace falta renovar canales y una sincronización periódica de respaldo |
| Cuotas | 10.000 solicitudes por minuto por proyecto y 600 por usuario. Con delegación de dominio todo se carga a la cuenta de servicio, salvo que se indique el usuario con quotaUser | Enviar quotaUser en cada llamada |
| Costo | Los límites cambiaron el 1 de mayo de 2026; superar 1.000.000 de solicitudes diarias está previsto que genere cobro más adelante en 2026 | No debería afectar a este volumen, pero descarta el sondeo constante |

## Sincronización: ¿Google se actualiza solo?

Google Calendar siempre está al día en Google, pero nuestro sistema no se entera solo: tiene que preguntar o suscribirse, y la suscripción hay que mantenerla.

| Mecanismo | Cómo funciona | Qué hay que mantener |
| --- | --- | --- |
| Consulta en vivo de libre/ocupado | Cada consulta lee el estado actual en Google | Nada; solo una caché corta. Es la opción de la fase 1 |
| Notificaciones de Calendar | Google avisa que algo cambió, sin decir qué | Renovar cada canal antes de que expire; no hay renovación automática y algunos avisos se pierden |
| Sincronización incremental | El sistema pide solo los cambios desde la última vez, con un token | Guardar el token; si Google lo invalida (código 410) hay que borrar la copia y resincronizar todo |
| Notificaciones de Gmail | Llegan por Cloud Pub/Sub e indican solo que el buzón cambió | Renovar la suscripción al menos cada 7 días (Google recomienda a diario); máximo un aviso por segundo por usuario |

Conclusión de diseño: con una tarea diaria que renueva suscripciones y una reconciliación periódica que no dependa de los avisos, el sistema se mantiene actualizado sin intervención manual.

## Recomendación de arquitectura

Empezar con consulta libre/ocupado bajo demanda y pasar a un espejo local solo si el volumen lo pide.

- Fase 1: consulta libre/ocupado bajo demanda con caché corta (1 a 5 min), más turnos externos en tabla propia. Es simple y no requiere canales de notificación.

- Fase 2: espejo local con notificaciones y sincronización incremental, solo si el volumen de consultas lo justifica.

Controles y base técnica:

- Stack: Django + DRF, PostgreSQL, Celery + Redis para tareas periódicas.

- Doble asignación: restricción de exclusión en PostgreSQL sobre rango de tiempo por persona, más revalidación contra Google justo antes de confirmar.

- Portales públicos: dominio autorizado, límite por IP, captcha y reserva temporal del horario.

- Horas: guardar en UTC y mostrar en America/Guayaquil.

## Modelo de datos

El núcleo: un proyecto tiene equipos; un equipo tiene miembros con rol, y una persona puede estar en varios; una regla une portal + tema con un proyecto y su equipo; cada solicitud pertenece a un cliente y termina en una cita o en la cola; y cada cita tiene participantes, número de sesión y un cierre.

| Entidad | Campos clave | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Persona | código, nombre, correo Google, zona horaria, activo | Catálogo; el correo es el identificador del calendario |
| RolPersona | persona, rol (líder general / líder de equipo / coordinador / miembro) | Permisos en el micrositio |
| Proyecto | código (ej. qwana), nombre, líder, activo | Agrupa equipos y reglas; su líder es el organizador |
| Equipo | proyecto, nombre, líder | Grupo de trabajo que recibe reuniones |
| MiembroEquipo | equipo, persona, rol (responsable / CC), obligatorio | Permite que una persona esté en varios equipos; define quién bloquea la búsqueda |
| ReglaAsignacion | portal y tema, proyecto, equipo, estrategia, excepciones opcionales de duración y antelación | Traduce portal + tema en proyecto y equipo; los tiempos vienen de Configuracion salvo excepción |
| Jornada | persona, día de semana, hora inicio, hora fin, vigencia | Turnos que la persona declara disponibles |
| ExcepcionJornada | persona, fecha, tipo (feriado, permiso, horario especial), rango | Ajustes puntuales a la jornada |
| Solicitud | portal, tema, proyecto, cliente, motivo, fecha de registro, estado (asignada / en cola / cancelada) | Lo que pide el cliente o registra el equipo; alimenta la cola |
| Cita | solicitud, equipo, organizador, rango de tiempo, estado, id del evento Google, enlace de Meet, asignada por (cliente, sistema o coordinador), cliente, número de sesión, asistencia, idioma | La reunión asignada; fuente de verdad |
| CitaParticipante | cita, persona, rol, respuesta (aceptó / rechazó / pendiente) | Quién asiste y su respuesta |
| CierreReunion | cita, resumen, pidió proforma, tipo de reunión, registrado por | Resultado de la reunión para el historial |
| BloqueOcupado | persona, rango de tiempo, fuente (Google / interno), referencia | Ocupación consolidada; aquí va la restricción contra doble asignación |
| CanalGoogle | persona, id de canal, id de recurso, expiración, token de sincronización | Notificaciones y sincronización incremental (fase 2) |
| SuscripcionPush | persona, endpoint, claves del navegador, dispositivo, activo | Destinos de web push |
| Contacto | nombre, correo, empresa, proyecto relacionado | Empresas y contactos adicionales de un cliente (versión 2) |
| CorreoVinculado | persona, id de hilo Gmail, remitente, asunto, contacto, proyecto, clasificación, estado | Correos asignados y clasificados (versión 3) |
| Configuracion | clave, valor, tipo, grupo, descripción, es secreto, modificado por, fecha | Parámetros globales: regla de tiempos, tokens generales y variables del sistema |
| Actividad | objeto (cita, solicitud, regla, configuración), acción, autor, fecha, detalle | Bitácora y línea de actividad de cada reunión |
| Alerta | persona, tipo, objeto relacionado, leída, fecha | Centro de alertas y contador en el icono |
| Feriado | fecha, nombre, alcance (todos o un equipo) | Días no laborables comunes |
| VistaGuardada | persona, pantalla, filtros, agrupación, compartida | Vistas personales de tablero y tabla (versión 2) |
| Cliente | código, nombre, correo, teléfono o WhatsApp, idioma, zona horaria, portal de origen, primera visita, nota privada | Ficha que se crea sola con la primera cita; el correo evita duplicados y une todas sus sesiones |
| CapturaTecnica | cliente o reserva, IP, ciudad y país aproximados, idioma del navegador, dispositivo, página de llegada, fecha | Datos que capta el sistema, solo de uso interno; la IP completa se borra al vencer su plazo |

Reglas de integridad:

- Una reserva por horario apartado: el token de la reserva temporal evita citas duplicadas si el cliente pulsa dos veces o recarga la página.

- Rango de tiempo sin solapamiento por persona en BloqueOcupado: lo garantiza la base de datos, no el código.

- Todas las fechas se guardan en UTC.

### Tabla Configuracion

Una sola tabla agrupa la regla de tiempos, los tokens generales y las variables globales, para cambiarlos sin tocar código.

| Grupo | Parámetro | Valor inicial | Sensible |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempos | Duración del turno | 40 min | No |
| Tiempos | Antelación mínima | 24 h | No |
| Tiempos | Holgura de búsqueda | 1 día | No |
| Tiempos | Ventana de reserva | 2 semanas; cada tema puede ampliarla | No |
| Tiempos | Margen entre citas | 0 min; ajustable por tema | No |
| Tiempos | Límite de citas por persona y día | Sin límite; ajustable por tema | No |
| Tiempos | Aviso previo a la reunión | 15 min | No |
| Tiempos | Vigencia de la caché de disponibilidad | 1 a 5 min | No |
| General | Zona horaria | America/Guayaquil | No |
| Portal | Reserva temporal del horario | 10 min | No |
| Portal | Idiomas activos | Español, inglés y portugués | No |
| Portal | Fechas próximas destacadas | 3 | No |
| Portal | Solicitudes permitidas por IP | Por definir | No |
| Portal | Clave del captcha | Por cargar | Sí |
| Cliente | Vigencia del enlace personal | 12 meses, renovable con el uso | No |
| Cliente | Reservas activas por cliente | 2 | No |
| Cliente | Conservación de la IP completa | 90 días | No |
| Recordatorios | Avisos al cliente antes de la cita | 1 día y 1 hora | No |
| Google | Credencial de la cuenta de servicio | Por cargar | Sí |
| Google | Organizador por defecto | Por definir | No |
| Web push | Claves VAPID | Por generar | Sí, la privada |
| Correo | Remitente de avisos | Por definir | No |

Los valores de los grupos Portal, Cliente y Recordatorios son propuestas por confirmar. Lo que es propio de cada portal o tema (logo, color, teléfono de atención, duración, márgenes) se guarda con el portal o el tema y solo toma estos valores cuando no define el suyo.

Cómo se protege:

- Cifrado: los valores marcados como secretos se guardan cifrados (librería cryptography) y la llave vive fuera de la base, en una variable de entorno. La política de Google exige credenciales cifradas en reposo.

- Acceso: solo el líder general edita; cada cambio queda auditado con autor y fecha.

- Sin exposición: los secretos nunca salen por la API ni se muestran completos en el micrositio.

- Por portal: la marca, el dominio y los sitios autorizados de cada portal viven en su propia tabla, no en Configuracion, porque son uno por portal y no globales.

- Excepciones: una regla de asignación puede fijar su propia duración o antelación; si no, aplica el valor global.

- Rendimiento: la tabla se lee con caché y se refresca al guardar un cambio.

## API interna

La API ya no se ofrece a terceros: la usan solo el micrositio y los portales de reserva. Los endpoints públicos del portal están en la sección del front público; estos diez son los internos.

| Método y ruta | Quién lo usa | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/solicitudes | Micrositio | Registra una cita pedida por teléfono o desde la ficha del cliente; asigna un espacio o la encola |
| GET /api/v1/solicitudes/{id} | Micrositio | Consulta el estado: asignada, en cola o cancelada |
| POST /api/v1/solicitudes/{id}/asignar | Micrositio (coordinador) | Asignación manual desde la cola |
| GET /api/v1/personas/{codigo}/disponibilidad?fecha= | Micrositio | Devuelve código, correo, jornada, turnos ocupados y espacios libres del día |
| GET /api/v1/equipos/{id}/disponibilidad?desde=&hasta= | Micrositio y portales | Espacios en que coinciden los miembros obligatorios |
| PATCH / DELETE /api/v1/citas/{id} | Micrositio | Reprograma, alarga o cancela; refleja el cambio en Calendar |
| POST /api/v1/citas/{id}/cierre | Micrositio | Registra resumen, proforma, lead, asistencia y tipo de reunión |
| GET /api/v1/clientes/{codigo} | Micrositio | Ficha del cliente con sus sesiones, datos captados y enlace personal |
| POST /api/v1/google/notificaciones | Google | Recibe avisos de cambio de calendarios (fase 2) |
| POST /api/v1/push/suscripciones | Micrositio | Registra el navegador para web push |

Ya no hay firma HMAC ni claves por sistema: el micrositio entra con la sesión de Google Workspace, y los portales usan los endpoints públicos, protegidos por dominio autorizado, límite por IP y captcha. Si más adelante hiciera falta integrar otro sistema, el contrato anterior queda en el historial de este documento.

## Tecnología y librerías

Todo el sistema cabe en el stack Django + PostgreSQL, con librerías oficiales de Google y sin servicios de pago adicionales en la versión 1.

| Capa | Tecnología o librería | Uso |
| --- | --- | --- |
| Backend y API | Django + Django REST Framework | Modelos, administración, endpoints |
| Documentación de API | drf-spectacular | Contrato OpenAPI de la API interna y de los endpoints del portal |
| Base de datos | PostgreSQL con btree_gist y rangos tstzrange | Restricción de exclusión contra doble asignación |
| Tareas en segundo plano | Celery + Redis (con Celery Beat) | Renovar canales, sincronizar, enviar alertas programadas |
| Acceso a Google | google-auth y google-api-python-client | Cuenta de servicio con delegación de dominio; Calendar y, más adelante, Gmail |
| Avisos de Gmail | google-cloud-pubsub | Recibir cambios de buzón (versión 3) |
| Caché | Redis | Respuestas de libre/ocupado por 1 a 5 min |
| Web push | pywebpush + claves VAPID; service worker en el navegador | Alertas al escritorio y al móvil |
| Micrositio | Plantillas Django + FullCalendar | Vista de agenda por persona y equipo |
| Seguridad | secrets y hashlib (librería estándar) | Tokens opacos de enlaces y reservas, guardados solo como huella |
| Fechas | zoneinfo (librería estándar) | Conversión entre UTC y America/Guayaquil |
| Pruebas | pytest-django | Motor de disponibilidad y casos de solapamiento |
| IA | API de un modelo de lenguaje, por definir | Pospuesta; se integrará desde el otro proyecto de IA |
| Arrastrar y soltar | FullCalendar estándar (MIT) y SortableJS | Mover reuniones en el calendario y tarjetas en los tableros |
| Búsqueda | Texto completo de PostgreSQL en español, con unaccent y pg_trgm | Búsqueda global sin tildes y tolerante a errores, sin motor aparte |
| App instalable | Manifiesto web y service worker | Instalación en el teléfono, alertas y lectura sin conexión |
| Idiomas | Traducciones de Django (gettext) y formato de fechas por idioma | Portal, correos y espacio del cliente en español, inglés y portugués |
| Ubicación aproximada | geoip2 con la base GeoLite2 de MaxMind, descargada al servidor | Ciudad y país a partir de la IP, sin enviar datos a otro servicio; por verificar su licencia de uso |
| Códigos QR | segno o qrcode | QR de temas, citas y enlaces personales, generados en el servidor |
| Protección del portal | Límites de solicitudes de Django REST Framework y un captcha, por elegir | Frenar abuso y reservas automáticas en los endpoints públicos |
| Correos al cliente | Plantillas de Django por idioma, enviadas con tareas de Celery | Confirmación, recordatorios y enlace personal |
| Proformas | WeasyPrint | PDF de la proforma en la versión 2 |

Versión de Python y Django, por decidir antes de empezar: Python 3.9 y Django 4.2 ya están fuera de soporte de seguridad. Para un proyecto nuevo conviene Python 3.12 con Django 5.2 LTS; si debe convivir dentro de una instancia existente en 3.9, hay que fijar versiones de cada librería compatibles con 3.9.

## Sin complicar al programador

Casi todo lo que facilita la vida al usuario sale de librerías existentes; lo único costoso es el editor de bloques tipo Notion, que queda fuera de la versión 1.

| Función | Cómo se resuelve | Esfuerzo | Versión |
| --- | --- | --- | --- |
| Calendario con mover y alargar reuniones | FullCalendar estándar, de licencia MIT y gratuito | Bajo | 1 |
| Arrastrar de la cola al calendario | Elementos externos de FullCalendar | Bajo | 1 |
| Tablero por estado y por proyecto | SortableJS entre columnas | Bajo | 1 |
| Tabla con estado editable en la fila | Plantilla Django con un selector por fila | Bajo | 1 |
| Búsqueda global | Texto completo de PostgreSQL | Bajo | 1 |
| Notas de reunión | Campo de texto simple, sin editor de bloques | Bajo | 1 |
| Vista de equipo con un carril por persona | Rejilla propia, como en la demo | Medio | 1 |
| Vistas guardadas | Guardar filtros y agrupación por persona | Medio | 2 |
| Editor de bloques, plantillas, comentarios y menciones | Librería de editor por definir | Alto | Pospuesto |

Dos decisiones que ahorran trabajo:

- Una sola lógica para todas las vistas: calendario, tablero y tabla llaman a los mismos endpoints (PATCH /citas/{id} y PATCH /solicitudes/{id}). Arrastrar es solo otra forma de enviar el mismo cambio.

- Vista de equipo propia: las vistas de línea de tiempo y de recursos de FullCalendar son de la edición Premium, de pago (desde 480 USD según su página de precios). Una rejilla propia de turnos de 40 min evita esa licencia.

Por verificar en una prueba corta: que arrastrar elementos externos al calendario esté en la edición estándar; la página de precios solo lista como Premium las vistas de línea de tiempo, de recursos y la impresión.

## CRM principal y correo con IA

Sí puede ser el CRM principal de reuniones, siempre que la base de datos propia sea la fuente de verdad y Google Calendar el canal donde las personas ven sus eventos.

La política de datos de Google Workspace incluye entre los usos aprobados de Gmail las aplicaciones de CRM y los resúmenes con IA generativa. Como la app la usan solo personas de la propia organización, no aplican los requisitos adicionales de verificación de los permisos restringidos de Gmail. Aun así hacen falta estos controles:

- Acceso acotado: la delegación de dominio permite técnicamente leer cualquier buzón. El sistema debe limitarse a una lista de personas autorizadas y registrar cada acceso.

- Permisos por etapa: la política pide no solicitar permisos para funciones que aún no existen; Gmail se habilita recién en la versión 3.

- Transparencia interna: cada persona debe saber qué se lee de su correo y para qué.

- Sin entrenamiento de modelos: la política prohíbe usar estos datos para entrenar o mejorar modelos de IA. El proveedor de IA debe garantizarlo por contrato.

- Protección contra instrucciones ocultas: un correo puede traer texto diseñado para manipular a la IA, y la política exige protegerse de eso. La IA solo propone; una persona confirma antes de enviar o agendar.

- Almacenamiento mínimo: guardar identificadores, clasificación y resumen, no el cuerpo completo; credenciales cifradas.

- Costo: cada correo procesado consume IA; conviene filtrar por etiqueta o remitente antes de analizar.

## Correo en el CRM sin IA

Leer los correos del equipo, asignarlos a un contacto o proyecto y clasificarlos al llegar es viable con cuentas Workspace y no necesita IA.

| Paso | Cómo se resuelve |
| --- | --- |
| Enterarse de un correo nuevo | Gmail avisa por Cloud Pub/Sub; el sistema pide los cambios del buzón desde el último punto leído |
| Asignarlo | Remitente → contacto → proyecto. Si el remitente es desconocido, va a una bandeja "sin asignar" que revisa el coordinador |
| Clasificarlo | Reglas por remitente, dominio, palabras del asunto o etiqueta de Gmail: soporte, proforma, comercial, interno |
| Mostrarlo | En el historial del contacto y del proyecto, junto a sus reuniones |

Condiciones:

- Permiso mínimo: el permiso de solo metadatos de Gmail entrega encabezados y etiquetas sin el cuerpo, y alcanza para asignar y clasificar por remitente y asunto. Leer el cuerpo exige el permiso de lectura completa. Conviene validar el de metadatos en una prueba antes de comprometerlo.

- Lista cerrada: solo los buzones de las personas del equipo, con cada una informada.

- Guardar lo justo: remitente, asunto, fecha, hilo y clasificación; el cuerpo se abre en Gmail.

- IA después: el otro proyecto puede sumar resúmenes y prioridad sobre estos mismos correos ya vinculados.

## Riesgos

- Los eventos de todo el día, tentativos o marcados "disponible" requieren reglas claras para contar o no como ocupado.

- Extraer HTML de otras páginas es frágil; es preferible una API o un ICS.

- Datos personales: exponer solo libre/ocupado y documentar la base legal (LOPDP).

## Preguntas para cerrar alcance

Las preguntas abiertas están en esta lista; el resto ya está definido.

- ☐ Regla de antelación: ¿"24 horas con 1 día de holgura" significa buscar el espacio entre 24 y 48 horas después del registro?

- ☐ ¿Una persona en CC que está ocupada impide la reunión, o solo cuentan los responsables?

- ☐ ¿Un movimiento que avisa a invitados externos debe pedir confirmación antes de aplicarse?

- ☐ ¿El aviso «llego tarde» va a los invitados por correo, por push o por ambos?

- ☐ Si alguien quita un turno que ya tenía reunión, ¿se conserva la reunión y se avisa?

- ☐ ¿Qué tipos de reunión se registran en el cierre además de soporte de plataforma?

- ☐ ¿Las notas de reunión bastan como texto simple en la versión 1?

- ☐ ¿Qué herramienta de resumen con IA usan hoy en las reuniones: las notas de Meet u otro complemento?

- ☐ Etapa 2: ¿la proforma se genera en este sistema o en uno existente, y quién es responsable del lead?

- ☐ ¿Proyecto nuevo en Python 3.12 + Django 5.2, o módulo dentro de una instancia existente?

- ☐ ¿Desde qué dispositivo se usará más: computador o móvil?

- ☐ Correo en el CRM: ¿basta con remitente y asunto, o hace falta leer el cuerpo?

- ☐ Front público: ¿qué dominios se necesitan al inicio además de calendar.qwana.app?

- ☐ Temas de reserva: ¿cuáles serán los primeros y en qué sitios web se van a incrustar?

- ☐ ¿El front público se ofrecerá como servicio a clientes externos, con sus propios dominios?

- ☐ ¿Cuánto debe durar el enlace personal del cliente, y cuántas reservas activas puede tener a la vez?

- ☐ ¿Cuál es el teléfono o WhatsApp de atención que se mostrará en los portales?

- ☐ ¿Quién revisa las traducciones al inglés y al portugués, y quién atiende en esos idiomas?

- ☐ ¿Cuánto tiempo se conserva la IP del cliente y quién redacta el aviso de privacidad?

- ☐ ¿Qué nombre llevará el producto y cuál será el dominio del portal de Exducere Online?

- ☐ ¿Los recordatorios al cliente van solo por correo o también por WhatsApp?

- ☐ «Resesiones» se interpretó como sesiones y su continuidad: ¿incluía también una valoración de la cita por parte del cliente?

- ☐ ¿El calendario interno «Mi agenda» también debe rediseñarse, o el comentario era solo sobre el portal del cliente?

Definiciones confirmadas el 8 de octubre de 2026:

| Tema | Definición |
| --- | --- |
| Cuentas | Google Workspace |
| Usuarios | Cerca de 7 personas en varios equipos; una persona puede estar en dos o más |
| Entrada de citas | Portales de reserva propios; no hay API ni webhook para terceros |
| API | Solo interna: micrositio y portales |
| Quién elige la hora | El cliente, entre los horarios libres que cumplen las reglas |
| Cliente objetivo | Personas mayores: portal paso a paso, con el calendario solo como alternativa, y con letra grande |
| Idiomas | Portal del cliente en español, inglés y portugués |
| Marca | Micrositio con la identidad de Exducere Online; cada portal con su logo y sus colores |
| Enlace personal | Único por cliente: ver la cita, entrar a Meet, pedir otra y llevar la cuenta de sesiones |
| Datos captados | IP, ciudad aproximada, zona horaria, idioma y dispositivo, solo de uso interno |
| Duración | 40 min por defecto, configurable y ampliable |
| Meet | En todas las reuniones; el enlace se crea al confirmar |
| Organizador | Líder del proyecto |
| Sin espacio en la ventana | Cola, asignación manual y correo del turno |
| Roles | Líder general, líderes de equipo, coordinador y miembros |
| Después de la reunión | Resumen, si pidió proforma y si fue soporte de plataforma |
| Tipo de producto | CRM nuevo |
| IA sobre correos | Pospuesta; vive en otro proyecto |
| Parámetros globales | Tabla Configuracion: regla de tiempos, tokens generales y variables |
| Etapas | Dos: la reunión es el objetivo principal; el lead, su seguimiento y la proforma van después, con pantallas propias |
| Turnos | Se declaran en bloque y por rangos largos de fechas |
| Vistas | Calendario y tableros con arrastrar y soltar, al estilo Notion, sin complicar el desarrollo |
| Alertas | Ventanas en pantalla «en tantos minutos» y «ahora», además de push |
| Teléfono | App instalable (PWA) con alertas push y uso lo más intuitivo posible |
| Productos | El portal se organiza por producto con subproductos opcionales: Qwana y MoAI aún sin subproductos; Moodle con plataforma web y aplicación móvil |
| Motivo de la cita | Solo contacto: el portal es «Contáctenos», sin opciones de soporte ni proforma por ahora |
| Elegir la fecha | Mezcla: tres fechas próximas arriba y el calendario del mes siempre visible debajo |

## Fuentes

- Freebusy: query – Google Calendar API

- Push notifications – Google Calendar API

- Usage limits – Google Calendar API

- Synchronize resources efficiently – Google Calendar API

- Push notifications – Gmail API

- Choose Gmail API scopes

- Google Workspace user data and developer policy

- Google Workspace standardized model for agent tools and APIs

- Work with artifacts – Google Meet REST API

- Subscribe to Google Meet events – Workspace Events API

- Web Push for Web Apps on iOS and iPadOS – WebKit

- FullCalendar: precios y ediciones

- Case Study: Amazon Prelude

- Event types overview – Calendly Help Center

- Embed options overview – Calendly Help Center

- How to manage your meetings – Calendly Help Center

- Get to know Calendly – Calendly Help Center